# Plano de ação: SEO técnico de unfoldgrowth.com.br

Unfold Growth  ·  07/10/2026

## Resumo

São 23 tarefas de SEO técnico: 12 críticas e 11 importantes. As críticas vêm primeiro e afetam rastreamento, indexação e dados estruturados.

### Já feito

- Os 11 sitemaps indevidos foram removidos do GSC (só /sitemap.xml permanece, 0 erros).

- A indexação dos 7 posts não indexados foi solicitada em 07/10.

### Está ok e não precisa de ação

Canonicals, robots.txt, HTTPS, renderização (SSR), servidor/CDN e acesso dos bots de IA.

## Atualizações críticas

São 12 tarefas que afetam diretamente rastreamento, indexação e dados estruturados. As três primeiras podem ser feitas hoje.

### Rastreamento e links

- Crítica  Publicar o deploy com os 11 redirects 301 (código no Anexo B). Na checagem das 10h20 de 07/10, todas as URLs ainda retornavam 404.

- Crítica  Corrigir os links quebrados nos 19 posts dentro do CMS (Anexo C) e solicitar reindexação dos posts editados no GSC.

- Crítica  Solicitar indexação no GSC de /blog/sdr, /blog/funil-de-vendas e /blog/processo-comercial. Foram atualizados em 30/09 e o Google ainda não voltou neles.

### lastmod

- Crítica  Criar no Supabase o campo content_updated_at, que só muda quando título ou corpo do post são editados. Usar esse campo no sitemap.xml e no dateModified do schema Article.

- Crítica  Nos 25 posts com lastmod de 07/08/2026 (entre 21h23 e 21h24), preencher content_updated_at com a data real da última edição. Se ninguém souber, usar a data de publicação.

- Crítica  Nas 10 páginas institucionais (hoje fixas em 01/07/2026 00:00), usar a data real da última alteração ou remover o lastmod.

### Velocidade e renderização da home

- Crítica  Trocar o vídeo 4K da Pexels (80 MB) por uma versão 720p em WebM/MP4 de 2 a 4 MB hospedada na Vercel e não carregar vídeo no mobile (só o poster). Lighthouse desktop atual: 56.

- Crítica  Renderizar no servidor o valor final dos contadores (hoje o HTML mostra "+R$ 0MM", "+R$ 0k", "+0k"). A animação fica só como efeito visual.

### Dados estruturados

- Crítica  Completar o schema Organization (ou LocalBusiness) com address, telephone, founder e sameAs com Instagram, LinkedIn e demais perfis.

- Crítica  Remover o SearchAction do schema WebSite (aponta para /blog?q=, que não existe).

- Crítica  Schema Article: adicionar image (capa do post) e trocar o author para Person, com página de autor.

- Crítica  Exibir breadcrumb visível nos posts (Início / Blog / Post), com o último item sem link, coerente com o BreadcrumbList já existente.

## Importantes

São 11 tarefas para fazer depois das críticas. Melhoram a qualidade técnica, mas têm efeito menor ou indireto na performance.

- Importante  Rodar o PageSpeed Insights mobile da home e registrar a nota e os Core Web Vitals.

- Importante  Vercel > Settings > Domains: configurar www.unfoldgrowth.com.br para redirecionar direto ao apex com 308. Avaliar um middleware que normalize host e barra final num único salto (hoje há cadeias de 2 a 3 saltos).

- Importante  Criar a página 404 personalizada (not-found.tsx) em PT-BR, com menu, busca de posts e CTA. Hoje é a padrão do Next.js em inglês.

- Importante  Criar schema Service em /atuacao e /metodo e CollectionPage em /blog.

- Importante  Trocar a H3 da newsletter do rodapé por <p>: ela se repete em todas as páginas fora da hierarquia de headings.

- Importante  Adicionar og:image na home e og:url em todas as páginas.

- Importante  Adicionar alt text e lazy load nos diagramas dos posts (servidos do Supabase sem otimização).

- Importante  robots.txt: remover a linha Host: e adicionar Disallow: /*?q=.

- Importante  HSTS: subir para max-age=31536000 com includeSubDomains e avaliar o preload.

- Importante  Criar o /llms.txt com método, serviços, cases e posts pilares.

- Importante  Aplicar noindex em /termos, /lgpd e /politica-de-privacidade.

## Acompanhamento e pendências de verificação

Estes itens não puderam ser checados via API ou dependem de tempo para mostrar efeito.

- Após o deploy dos redirects: reverificar as 11 URLs e os links internos (pedir nova checagem).

- Em 2 a 3 semanas: conferir se os 12 posts sem rastreamento desde junho/julho voltaram a ser visitados (dashboard-comercial, pipeline-de-vendas, funil-de-marketing-x-funil-de-vendas, quais-metricas, funil-de-vendas-para-construcao-civil, como-calcular-o-cac, agencia-de-trafego, sales-enablement, marketing-de-lancamento, glossario, quanto-investir-em-trafego-pago, conversao-de-leads).

- Verificar no Bing Webmaster Tools a propriedade, o envio do sitemap e os erros de rastreamento.

- GSC: revisar as abas Experiência e Segurança e o relatório completo de indexação.

- Daqui para frente: sempre que atualizar um post importante, solicitar indexação manual no GSC.

## Anexo A. Redirects 301 (URL quebrada > destino)

As 9 primeiras estão linkadas dentro dos posts; as 2 últimas não estão linkadas, mas o Google ainda as conhece.

| URL quebrada (404) | Redirecionar para |
| --- | --- |
| https://unfoldgrowth.com.br/blog/as-metricas-de-growth-que-importam | https://unfoldgrowth.com.br/blog/quais-metricas-e-como-medir-em-growth-marketing |
| https://unfoldgrowth.com.br/blog/previsibilidade-comercial-na-incorporadora | https://unfoldgrowth.com.br/blog/previsibilidade-comercial-como-sair-do-mes-a-mes-na-incorporadora |
| https://unfoldgrowth.com.br/blog/geracao-de-demanda-x-geracao-de-leads | https://unfoldgrowth.com.br/blog/geracao-de-demanda-x-geracao-de-leads-por-que-mais-leads-podem-estar-piorando-suas-vendas-b2b |
| https://unfoldgrowth.com.br/blog/receita-previsivel | https://unfoldgrowth.com.br/blog/sdr |
| https://unfoldgrowth.com.br/blog/marketing-para-incorporadoras-e-construtoras | https://unfoldgrowth.com.br/blog/marketing-e-growth-para-incorporadoras-e-construtoras |
| https://unfoldgrowth.com.br/blog/por-que-incorporadora-gera-leads-e-nao-vende | https://unfoldgrowth.com.br/blog/por-que-sua-incorporadora-gera-leads-e-nao-fecha-vendas-e-como-resolver |
| https://unfoldgrowth.com.br/blog/crm-para-incorporadora | https://unfoldgrowth.com.br/blog/crm-para-incorporadora-como-organizar-o-funil-de-lancamento |
| https://unfoldgrowth.com.br/blog/sales-enablement-incorporadora | https://unfoldgrowth.com.br/blog/sales-enablement-para-corretores-e-comite-de-compra |
| https://unfoldgrowth.com.br/calculadora | https://unfoldgrowth.com.br/ferramentas/calculadora-trafego |
| https://unfoldgrowth.com.br/processo-comercial | https://unfoldgrowth.com.br/blog/processo-comercial |
| https://unfoldgrowth.com.br/blog/quanto-investir-para-vender-um-lancamento-imobiliario | https://unfoldgrowth.com.br/blog/quanto-investir-em-trafego-pago-para-lancamento-imobiliario |

## Anexo B. Código para o next.config.js

async redirects() {

return [

{ source: '/blog/as-metricas-de-growth-que-importam', destination: '/blog/quais-metricas-e-como-medir-em-growth-marketing', permanent: true },

{ source: '/blog/previsibilidade-comercial-na-incorporadora', destination: '/blog/previsibilidade-comercial-como-sair-do-mes-a-mes-na-incorporadora', permanent: true },

{ source: '/blog/geracao-de-demanda-x-geracao-de-leads', destination: '/blog/geracao-de-demanda-x-geracao-de-leads-por-que-mais-leads-podem-estar-piorando-suas-vendas-b2b', permanent: true },

{ source: '/blog/receita-previsivel', destination: '/blog/sdr', permanent: true },

{ source: '/blog/marketing-para-incorporadoras-e-construtoras', destination: '/blog/marketing-e-growth-para-incorporadoras-e-construtoras', permanent: true },

{ source: '/blog/por-que-incorporadora-gera-leads-e-nao-vende', destination: '/blog/por-que-sua-incorporadora-gera-leads-e-nao-fecha-vendas-e-como-resolver', permanent: true },

{ source: '/blog/crm-para-incorporadora', destination: '/blog/crm-para-incorporadora-como-organizar-o-funil-de-lancamento', permanent: true },

{ source: '/blog/sales-enablement-incorporadora', destination: '/blog/sales-enablement-para-corretores-e-comite-de-compra', permanent: true },

{ source: '/calculadora', destination: '/ferramentas/calculadora-trafego', permanent: true },

{ source: '/processo-comercial', destination: '/blog/processo-comercial', permanent: true },

{ source: '/blog/quanto-investir-para-vender-um-lancamento-imobiliario', destination: '/blog/quanto-investir-em-trafego-pago-para-lancamento-imobiliario', permanent: true },

]

}

## Anexo C. Posts a editar no CMS (links quebrados)

| Post a editar | Link quebrado dentro dele |
| --- | --- |
| https://unfoldgrowth.com.br/blog/como-escolher-o-funil-de-vendas-certo | as-metricas-de-growth-que-importam |
| https://unfoldgrowth.com.br/blog/como-estruturar-um-time-de-growth | as-metricas-de-growth-que-importam |
| https://unfoldgrowth.com.br/blog/dashboard-comercial | as-metricas-de-growth-que-importam |
| https://unfoldgrowth.com.br/blog/funil-de-marketing-x-funil-de-vendas | as-metricas-de-growth-que-importam |
| https://unfoldgrowth.com.br/blog/pipeline-de-vendas | as-metricas-de-growth-que-importam |
| https://unfoldgrowth.com.br/blog/sdr | as-metricas-de-growth-que-importam |
| https://unfoldgrowth.com.br/blog/geracao-de-demanda-x-geracao-de-leads-por-que-mais-leads-podem-estar-piorando-suas-vendas-b2b | as-metricas-de-growth-que-importam |
| https://unfoldgrowth.com.br/blog/funil-de-vendas | as-metricas-de-growth-que-importam, geracao-de-demanda-x-geracao-de-leads |
| https://unfoldgrowth.com.br/blog/marketing-b2b | as-metricas-de-growth-que-importam, geracao-de-demanda-x-geracao-de-leads |
| https://unfoldgrowth.com.br/blog/ltv | as-metricas-de-growth-que-importam, receita-previsivel |
| https://unfoldgrowth.com.br/blog/vendas-b2b | geracao-de-demanda-x-geracao-de-leads |
| https://unfoldgrowth.com.br/blog/playbook-de-vendas | receita-previsivel |
| https://unfoldgrowth.com.br/blog/processo-comercial | receita-previsivel |
| https://unfoldgrowth.com.br/blog/agencia-de-trafego-ou-assessoria-de-growth | previsibilidade-comercial-na-incorporadora |
| https://unfoldgrowth.com.br/blog/funil-de-vendas-para-construcao-civil | previsibilidade-comercial-na-incorporadora |
| https://unfoldgrowth.com.br/blog/permuta-vgv-e-funil-estrutura-financeira-e-vendas | previsibilidade-comercial-na-incorporadora |
| https://unfoldgrowth.com.br/blog/conversao-de-leads-em-2026-o-que-o-panorama-da-leadster-revela-sobre-vendas-complexas-e-por-que-o-problema-nunca-foi-gerar-leads | marketing-para-incorporadoras-e-construtoras, por-que-incorporadora-gera-leads-e-nao-vende |
| https://unfoldgrowth.com.br/blog/por-que-sua-incorporadora-gera-leads-e-nao-fecha-vendas-e-como-resolver | marketing-para-incorporadoras-e-construtoras, crm-para-incorporadora, sales-enablement-incorporadora, /calculadora |
| https://unfoldgrowth.com.br/blog/marketing-e-growth-para-incorporadoras-e-construtoras | /calculadora |

## Anexo D. Posts não indexados e possível consolidação

A indexação dos 7 já foi solicitada. Use esta tabela só se algum continuar como "Rastreada, mas não indexada" depois de 28/10. As sobreposições são sugestões para revisar com quem conhece o conteúdo.

| Post não indexado | Sobrepõe com (indexado) | Sugestão |
| --- | --- | --- |
| /blog/growth-para-vendas-complexas | /blog/growth-marketing | Consolidar |
| /blog/agencia-de-trafego-ou-assessoria-de-growth | /blog/growth-marketing | Consolidar |
| /blog/conversao-de-leads-em-2026-… | /blog/por-que-sua-incorporadora-gera-leads-e-nao-fecha-vendas-e-como-resolver | Consolidar |
| /blog/automacao-de-marketing-e-vendas-para-incorporadora | /blog/crm-para-incorporadora-como-organizar-o-funil-de-lancamento | Consolidar |
| /blog/marketing-de-lancamento-imobiliario-antes-durante-e-depois | /blog/marketing-e-growth-para-incorporadoras-e-construtoras | Consolidar |
| /blog/glossario-de-growth-para-incorporadora | Sem sobreposição | Virar seção de outro post ou enriquecer |
| /blog/como-calcular-o-cac-da-incorporadora | Sem sobreposição | Enriquecer (exemplos, calculadora) |